AI PROJECT ENGINEERING · ARTIKEL 06
Arbeitsblatt: Vom Konzept zum Projektplan
Verdichten, prüfen, iterieren — aus einer plausiblen Idee eine steuerbare Projektarchitektur machen.
	Arbeite mit einem realen Projekt oder einer konkreten Idee. Ziel ist nicht, möglichst viele Aufgaben zu erzeugen, sondern die wichtigsten Planungsentscheidungen, Unsicherheiten und Prüfpunkte sichtbar zu machen.



1. Konzept-Reife prüfen
Bevor du planst: Welche Teile des Konzepts sind entschieden, welche nur plausibel?
Projektziel in einem Satz
	 

	 



Drei zentrale Anforderungen
	 

	 

	 



Drei noch offene Annahmen
	 

	 

	 



2. Baseline definieren
Lege fest, wofür das Projekt jetzt steht und wofür ausdrücklich nicht.
Scope — das gehört hinein
	 

	 

	 



Non-Scope — das gehört nicht hinein
	 

	 

	 



Erfolgskriterium für die nächste Phase
	 

	 



3. Riskanteste Annahme finden
Welche einzelne Annahme würde den Plan am stärksten verändern, wenn sie falsch ist?
Kritische Annahme
	 

	 



Warum ist sie riskant?
	 

	 



Welche Evidenz könnte sie bestätigen oder widerlegen?
	 

	 

	 



4. Vertical Slice entwerfen
Formuliere den kleinsten vollständigen Ausschnitt, der die Tragfähigkeit der Idee prüfen kann.
Startpunkt des Slice
	 

	 



Endpunkt / beobachtbares Ergebnis
	 

	 



Was wird bewusst noch nicht gebaut?
	 

	 

	 



5. Flow nach Erkenntnislogik ordnen
Ordne die nächsten fünf Arbeitsblöcke so, dass jede wichtige Entscheidung auf genügend Information basiert.
	Arbeitsblock
	Ziel / gewünschter Zustand
	Input / Vorbedingung
	Output / Evidenz

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 



6. Gates bauen
Definiere zwei echte Entscheidungsschwellen.
Gate 1
	Gate-Kriterium
	 

	Weiter, wenn …
	 

	Umplanen, wenn …
	 



Gate 2
	Gate-Kriterium
	 

	Weiter, wenn …
	 

	Umplanen, wenn …
	 



7. Plan gegenprüfen und iterieren
Prüfe deinen ersten Plan gegen Konzept, Quellen und Methodenwissen.
Welche Aufgabe ist nur Gewohnheit / Schablone?
	 

	 



Welche technische Entscheidung ist zu früh?
	 

	 



Was änderst du in der nächsten Planungswelle?
	 

	 

	 



8. Reflexion
Beantworte zum Abschluss die zwei Fragen.
Wo habe ich Detail mit Sicherheit verwechselt?
	 

	 

	 



Welche Entscheidung muss ein Mensch trotz Automatisierung behalten?
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