AI PROJECT ENGINEERING · ARTIKEL 06

Arbeitsblatt: Vom Konzept zum Projektplan

Verdichten, prüfen, iterieren — aus einer plausiblen Idee eine steuerbare Projektarchitektur machen.

Arbeite mit einem realen Projekt oder einer konkreten Idee. Ziel ist nicht, möglichst viele Aufgaben zu erzeugen, sondern die wichtigsten Planungsentscheidungen, Unsicherheiten und Prüfpunkte sichtbar zu machen.

1. Konzept-Reife prüfen

Bevor du planst: Welche Teile des Konzepts sind entschieden, welche nur plausibel?

Projektziel in einem Satz

Drei zentrale Anforderungen

Drei noch offene Annahmen

2. Baseline definieren

Lege fest, wofür das Projekt jetzt steht und wofür ausdrücklich nicht.

Scope — das gehört hinein

Non-Scope — das gehört nicht hinein

Erfolgskriterium für die nächste Phase

3. Riskanteste Annahme finden

Welche einzelne Annahme würde den Plan am stärksten verändern, wenn sie falsch ist?

Kritische Annahme

Warum ist sie riskant?

Welche Evidenz könnte sie bestätigen oder widerlegen?

4. Vertical Slice entwerfen

Formuliere den kleinsten vollständigen Ausschnitt, der die Tragfähigkeit der Idee prüfen kann.

Startpunkt des Slice

Endpunkt / beobachtbares Ergebnis

Was wird bewusst noch nicht gebaut?

5. Flow nach Erkenntnislogik ordnen

Ordne die nächsten fünf Arbeitsblöcke so, dass jede wichtige Entscheidung auf genügend Information basiert.

| Arbeitsblock | Ziel / gewünschter Zustand | Input / Vorbedingung | Output / Evidenz |
| --- | --- | --- | --- |

6. Gates bauen

Definiere zwei echte Entscheidungsschwellen.

Gate 1

| Gate-Kriterium |  |
| --- | --- |
| Weiter, wenn … |  |
| Umplanen, wenn … |  |

Gate 2

| Gate-Kriterium |  |
| --- | --- |
| Weiter, wenn … |  |
| Umplanen, wenn … |  |

7. Plan gegenprüfen und iterieren

Prüfe deinen ersten Plan gegen Konzept, Quellen und Methodenwissen.

Welche Aufgabe ist nur Gewohnheit / Schablone?

Welche technische Entscheidung ist zu früh?

Was änderst du in der nächsten Planungswelle?

8. Reflexion

Beantworte zum Abschluss die zwei Fragen.

Wo habe ich Detail mit Sicherheit verwechselt?

Welche Entscheidung muss ein Mensch trotz Automatisierung behalten?

SAKIZLI AI · AI PROJECT ENGINEERING